BURKINA FASO Unité — Progrès — Justice

PORTAIL DES SERVICES PUBLICS DU BURKINA FASO AUDIT UI/UX & FONCTIONNEL Service Public BF — v2

SCORE GLOBAL 7.4 / 10 Niveau : BON — Potentiel d'optimisation significatif

| Date | 16 mars 2026 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 — Audit initial |
| Périmètre | Frontend public (hors Filament admin) |
| Stack technique | Laravel 11 · PHP 8.2 · Blade · MySQL 8 |
| Outil d'audit | Google Antigravity IDE + Claude Sonnet |

# Table des matières

# 1. Résumé Exécutif

Cet audit couvre l'ensemble du frontend public du portail Service Public BF v2. L'analyse a été conduite en 6 phases : cartographie fonctionnelle, cohérence visuelle, copywriting, architecture de l'information, responsive et plan de corrections.

Points forts identifiés : - Portail visuellement soigné, avec une palette institutionnelle cohérente (rouge, vert, jaune). - Stack technique solide : Laravel 11, Blade, Tailwind CSS, Meilisearch. - La majorité des pages est fonctionnelle (accueil, fiches procédures, contact, recherche). - Typographie hiérarchisée et lisible sur desktop. Axes d'amélioration prioritaires : - Breadcrumb visuel cassé — seulement le dernier niveau s'affiche (impact UX majeur sur fiches profondes). - Filtre par région absent dans l'Annuaire — le backend est prêt, seul le frontend manque. - Newsletter non fonctionnelle — formulaire présent mais sans action de soumission. - Images sans lazy loading — performance perçue dégradée sur connexions lentes. - Icônes mélangées (Font Awesome + Heroicons) — incohérence visuelle notable.

# 2. Scoring Global

Chaque dimension est notée sur 10. Le score final est la moyenne pondérée des 5 dimensions auditées.

| DIMENSION | SCORE | VISUALISATION |
| --- | --- | --- |
| Complétude fonctionnelle | 7.5/10 | ████████░░ |
| Cohérence visuelle & UI | 7/10 | ███████░░░ |
| Copywriting & Microcopy | 8/10 | ████████░░ |
| Architecture de l'information | 7/10 | ███████░░░ |
| Responsive & Performance | 7.5/10 | ████████░░ |
| SCORE GLOBAL | 7.4 / 10 | BON — Optimisations ciblées recommandées |

Objectif post-corrections Sprint UI-1 + UI-2 : 8.6 / 10

# 3. Phase 1 — Cartographie Fonctionnelle

Analyse de toutes les routes GET publiques définies dans routes/web.php et de leurs vues Blade associées.

## 3.1 Inventaire des routes et statut

| ROUTE | VUE BLADE | STATUT | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- |
| / | home/index | ✅ OK | Accueil fonctionnel, stats bar affichée |
| /demarches | demarches/index | ✅ OK | Liste procédures avec pagination |
| /demarches/{slug} | demarches/show | ✅ OK | Fiche détail complète |
| /demarches/{slug}/download | (download) | ✅ OK | Téléchargement implémenté (Sprint 1) |
| /annuaire | annuaire/index | ⚠️ Partiel | Filtre région absent côté frontend |
| /annuaire/{slug} | annuaire/show | ✅ OK | Fiche organisme fonctionnelle |
| /thematiques | thematiques/index | ✅ OK | Liste thématiques visible |
| /thematiques/{slug} | thematiques/show | ✅ OK | Procédures par thématique affichées |
| /actualites | actualites/index | ✅ OK | Articles listés avec pagination |
| /actualites/{slug} | actualites/show | ✅ OK | Article détail complet |
| /faq | faq/index | ✅ OK | Accordéon FAQ fonctionnel |
| /contact | contact/index | ✅ OK | Formulaire fonctionnel (Sprint 1) |
| /recherche | recherche/index | ⚠️ Partiel | Résultats OK, empty state basique |
| /newsletter (POST) | (inline) | ❌ Non fonc. | Formulaire présent, pas d'action |
| /e-services | eservices/index | ⚠️ Partiel | Page existe, contenu limité |

Légende : ✅ Fonctionnel · ⚠️ Partiellement fonctionnel · ❌ Non fonctionnel

## 3.2 Fonctionnalités critiques

| FONCTIONNALITÉ | STATUT | DÉTAIL |
| --- | --- | --- |
| Recherche globale | ✅ | Meilisearch + Scout opérationnels |
| Filtres par catégorie (procédures) | ✅ | Scope active() + catégorie fonctionnel |
| Pagination cohérente | ✅ | Paginate(12) cohérent sur toutes les listes |
| Formulaire de contact | ✅ | Validation + DB (Sprint 1 corrigé) |
| Téléchargement de documents | ✅ | Storage::disk('public') + compteur (Sprint 1) |
| Démarches en ligne (e-services) | ⚠️ | Contenu limité, parcours incomplet |
| Breadcrumb visuel | ❌ | JSON-LD OK mais composant hero n'affiche qu'1 niveau |
| États vides (no results) | ⚠️ | Message générique, pas d'action suggérée |
| Newsletter | ❌ | Formulaire HTML sans route POST ni controller |
| Filtre région Annuaire | ⚠️ | Backend prêt (AnnuaireController), frontend absent |

# 4. Phase 2 — Cohérence Visuelle & UI

## 4.1 Système de design

Le portail dispose d'une identité visuelle institutionnelle forte, alignée sur les couleurs nationales du Burkina Faso. La palette est bien définie et appliquée de manière globalement cohérente.

| ÉLÉMENT | NOTE | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- |
| Palette de couleurs | 8/10 | Rouge #E30613, Vert #00843B, Jaune #FFED00 bien appliqués. Manque variantes hover/focus définies dans un fichier CSS centralisé. |
| Typographie | 7/10 | Hiérarchie h1→h6 présente. Quelques incohérences de taille entre vues similaires (ex: titres de cards). |
| Espacement | 7/10 | Grid globalement respectée. Marges de sections parfois inconsistantes entre pages (16px vs 24px). |
| Iconographie | 6/10 | Mélange Font Awesome + Heroicons détecté. Standardisation nécessaire sur une seule lib. |
| Ombres & Bordures | 8/10 | box-shadow cohérent sur les cards. border-radius uniforme à 8px. |
| États interactifs | 6/10 | Hover défini sur les boutons principaux, mais états focus et disabled souvent absents. |

## 4.2 Composants récurrents

Analyse de la cohérence des composants utilisés sur plusieurs pages (cards, boutons, badges, alertes).

- Cards procédures : style cohérent entre homepage et liste demarches — OK.

- Boutons CTA : 3 variantes détectées (btn-primary, btn-outline, btn-link) — cohérentes dans l'ensemble.

- Badges de catégorie : couleurs variables selon la page — standardisation recommandée.

- Alertes/notifications : styles différents entre contact (flash Blade) et FAQ (inline) — unifier.

## 4.3 Accessibilité WCAG 2.1 AA

| CRITÈRE | STATUT | ACTION REQUISE |
| --- | --- | --- |
| Attributs alt sur les <img> | ⚠️ Partiel | Ajouter alt descriptifs sur images de contenu |
| Contraste texte/fond (4.5:1) | ⚠️ Partiel | Texte gris #888 sur fond blanc = 3.5:1 insuffisant |
| Labels associés aux <input> | ✅ OK | Attributs for/id présents dans les formulaires |
| Navigation clavier (menus) | ⚠️ Partiel | Menu mobile : focus visible manquant |
| Landmark HTML5 | ✅ OK | <header>, <main>, <nav>, <footer> utilisés |
| Rôles ARIA | ⚠️ Partiel | Accordéon FAQ sans aria-expanded |

# 5. Phase 3 — Copywriting & Microcopy

Audit de l'ensemble des textes visibles dans les templates Blade : labels, CTAs, messages de feedback, états vides et cohérence linguistique.

## 5.1 Bilan général — Score : 8/10

Le ton institutionnel est globalement maîtrisé. Le vouvoiement est cohérent sur l'ensemble des pages. La terminologie administrative est adaptée au contexte burkinabè. Quelques améliorations sont possibles sur les CTAs et les états vides.

## 5.2 Inventaire des textes à améliorer

| LOCALISATION | TEXTE ACTUEL | PROBLÈME | TEXTE SUGGÉRÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| contact/index | Soumettre | CTA trop générique | Envoyer ma demande |
| recherche/index (vide) | Aucun résultat | Pas d'action suggérée | Aucun résultat pour "X". Essayez des termes plus généraux. |
| newsletter (footer) | S'inscrire | Manque valeur perçue | Recevoir les actualités |
| demarches/show | Télécharger | Manque contexte | Télécharger la fiche PDF |
| annuaire/index (vide) | Aucun organisme | Trop laconique | Aucun organisme trouvé. Modifiez vos critères de recherche. |
| formulaires/index | Formulaires | Titre ambigu | Formulaires administratifs en ligne |
| error 404 | (page générique) | Non personnalisée | Page introuvable — Retourner à l'accueil |
| faq/index | FAQ | Acronyme opaque | Questions fréquentes |

## 5.3 Messages de feedback

- ✅ Succès formulaire contact : message de confirmation présent — à enrichir avec délai de réponse estimé.

- ❌ Erreurs de validation : messages génériques Laravel ("The field is required") — localiser en français avec indication de correction.

- ⚠️ Téléchargement : aucun feedback visuel quand le fichier est absent (erreur 404 silencieuse).

- ⚠️ Recherche vide : texte trop court, sans suggestion d'action alternative.

# 6. Phase 4 — Architecture de l'Information & Navigation

## 6.1 Structure de navigation

La navigation principale est à 2 niveaux (idéal). Les items couvrent les cas d'usage principaux. Quelques observations :

- L'ordre des items de menu n'est pas systématiquement trié par fréquence d'usage — "Démarches" devrait probablement être en 1ère position.

- L'item "E-services" est présent dans le menu mais la page est incomplète — risque de frustration utilisateur.

- Pas de lien direct vers l'Annuaire depuis le menu principal (accessible via sous-menu).

## 6.2 Problème critique — Breadcrumb

Diagnostic : Les controllers (AnnuaireController, ThematiqueController, FicheController, DemarcheController) passent bien un tableau $breadcrumbs enrichi aux vues. Cependant, le composant hero-banner.blade.php ne consomme qu'une variable $title et ignore les données de navigation hiérarchique. Impact : Sur les pages de niveau 3 (ex: Accueil > Thématiques > Santé > Faire un passeport), l'utilisateur ne voit qu'un titre sans repère de navigation. Le taux de rebond sur ces pages profondes risque d'être élevé. Solution (Ticket UX-001) : Modifier hero-banner.blade.php pour lire $breadcrumbs et afficher une navigation fil d'ariane complète : Accueil > [Niveau 2] > [Niveau 3].

## 6.3 Logique des tris & filtres

| PAGE | TRI PAR DÉFAUT | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- |
| Démarches (liste) | id ASC | Peu pertinent — recommandé : popularité DESC ou alphabétique |
| Annuaire | Alphabétique | Correct — filtre région à ajouter en frontend |
| Actualités | date DESC | Pertinent — OK |
| Thématiques | Hardcodé 'Santé' | CRITIQUE : filtre initial hardcodé dans ThematiqueController |
| FAQ | Ordre d'insertion | Acceptable si les questions les plus fréquentes sont en tête |
| Recherche globale | Pertinence Scout | Optimal — Meilisearch gère le scoring |

Point critique détecté dans ThematiqueController : le filtre initial est hardcodé sur 'Santé'. Cela signifie que si la thématique 'Santé' est renommée ou supprimée en base, la page thématiques affichera une erreur ou un résultat vide pour tous les utilisateurs.

# 7. Phase 5 — Responsive & Performance

## 7.1 Breakpoints & navigation mobile

- Les breakpoints Tailwind (sm: 640px, md: 768px, lg: 1024px, xl: 1280px) sont présents et cohérents.

- Le menu hamburger mobile est implémenté et fonctionnel — OK.

- Les éléments cliquables atteignent généralement 44x44px — bonne pratique respectée.

- La barre de recherche est accessible sur mobile via le menu — acceptable.

## 7.2 Problèmes de performance identifiés

| PROBLÈME | SÉVÉRITÉ | CORRECTION |
| --- | --- | --- |
| Images sans loading="lazy" | Majeur | Ajouter loading="lazy" sur toutes les <img> hors above-the-fold |
| Polices Google Fonts sans font-display:swap | Majeur | Ajouter &display=swap dans l'URL Google Fonts |
| CSS/JS sans defer/async | Modéré | Ajouter defer sur les scripts non critiques |
| Pas de srcset sur les images larges | Modéré | Utiliser le composant Image Blade avec srcset responsive |
| Avatars organismes non compressés | Mineur | Configurer Intervention Image pour resize auto à l'upload |

# 8. Phase 6 — Plan de Corrections Priorisé

Backlog complet des corrections, classées par priorité (P1 = bloquant, P2 = important, P3 = amélioration). Organisé en 3 sprints de travail.

## 8.1 Sprint UI-1 — Quick Wins (1-2 jours)

Corrections P1 à fort impact, effort faible à moyen. Objectif : +0.6 point de score global.

🎫 [UX-001] Breadcrumb visuel — Afficher tous les niveaux de navigation 📍 Localisation : resources/views/components/hero-banner.blade.php 🔴 Priorité : P1 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : Le composant hero-banner.blade.php ignore les données $breadcrumbs passées par les controllers. Seul le titre de la page est affiché, sans contexte de navigation hiérarchique. ✅ Solution : Modifier hero-banner.blade.php pour lire $breadcrumbs (tableau ['label' => '...', 'url' => '...']). Afficher une breadcrumb nav avec > entre chaque niveau. Dernier niveau non cliquable.

🎫 [UX-002] Filtre région — Connecter le frontend au backend existant 📍 Localisation : resources/views/annuaire/index.blade.php + AnnuaireController.php 🔴 Priorité : P1 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : L'AnnuaireController accepte déjà un paramètre ?region= en query string. Aucun select/dropdown n'est présent dans la vue pour permettre à l'utilisateur de filtrer. ✅ Solution : Ajouter un <select name='region'> dans la vue annuaire/index.blade.php avec les régions du Burkina Faso (liste statique ou depuis DB). Le formulaire soumet en GET, le controller gère déjà le filtre.

🎫 [UX-003] Newsletter — Implémenter ou masquer le formulaire 📍 Localisation : resources/views/layouts/app.blade.php (footer) 🔴 Priorité : P1 ⏱️ Effort : M 📝 Problème : Le formulaire newsletter est affiché dans le footer mais n'a pas de route POST ni de controller associé. L'utilisateur clique sur 'S'inscrire' sans aucun retour. ✅ Solution : Option A (rapide) : masquer le formulaire avec @if(false) jusqu'à implémentation. Option B (complet) : créer NewsletterController avec validation email + table newsletters + message de confirmation.

🎫 [UX-004] ThematiqueController — Supprimer le filtre hardcodé 'Santé' 📍 Localisation : app/Http/Controllers/ThematiqueController.php 🔴 Priorité : P1 ⏱️ Effort : XS 📝 Problème : La variable $activeThematique est initialisée avec une valeur hardcodée 'Santé'. Si cette thématique est renommée ou absente en base, la page retourne vide ou en erreur pour tous les utilisateurs. ✅ Solution : Remplacer la valeur hardcodée par Thematique::first() ou utiliser le premier slug de la liste triée. Gérer le cas null avec un empty state.

🎫 [UX-005] Messages validation — Localiser en français avec instructions 📍 Localisation : resources/lang/ (créer fr/) + formulaires 🔴 Priorité : P1 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : Les messages d'erreur de validation Laravel sont en anglais ("The field is required"). Pas d'indication sur comment corriger l'erreur. ✅ Solution : Créer resources/lang/fr/validation.php avec traductions. Personnaliser les messages : 'email.required' => 'Votre adresse e-mail est obligatoire.', 'email.email' => 'Entrez une adresse e-mail valide (ex: nom@domaine.bf).'

## 8.2 Sprint UI-2 — Cohérence (3-5 jours)

Corrections P2 améliorant la qualité globale. Objectif : +0.4 point supplémentaire.

🎫 [UX-006] Lazy loading — Ajouter loading='lazy' sur toutes les images 📍 Localisation : Toutes les vues Blade contenant <img> 🟡 Priorité : P2 ⏱️ Effort : XS 📝 Problème : Les images de contenu (photos organismes, thumbnails articles) se chargent toutes au premier rendu, alourdissant le temps de chargement sur connexions lentes. ✅ Solution : Grep toutes les occurrences de <img sans loading= et ajouter loading="lazy". Exclure le logo et les images above-the-fold (hero banner).

🎫 [UX-007] Google Fonts — Ajouter font-display:swap 📍 Localisation : resources/views/layouts/app.blade.php (<head>) 🟡 Priorité : P2 ⏱️ Effort : XS 📝 Problème : La police Google Fonts est chargée sans &display=swap. Sur connexion lente, le texte est invisible pendant le chargement de la police (FOIT). ✅ Solution : Dans l'URL Google Fonts de <link href>, ajouter &display=swap. Ex: fonts.googleapis.com/css2?family=...&display=swap

🎫 [UX-008] Iconographie — Standardiser sur une seule bibliothèque 📍 Localisation : Tous les templates Blade 🟡 Priorité : P2 ⏱️ Effort : M 📝 Problème : Font Awesome et Heroicons sont tous deux utilisés selon les vues. Cela charge 2 bibliothèques d'icônes et crée une incohérence visuelle (styles d'icônes différents). ✅ Solution : Choisir Heroicons (déjà intégré avec Tailwind) comme standard unique. Remplacer les icônes Font Awesome par leurs équivalents Heroicons. Retirer la dépendance Font Awesome du layout.

🎫 [UX-009] État vide recherche — Améliorer le message et proposer une action 📍 Localisation : resources/views/recherche/index.blade.php 🟡 Priorité : P2 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : Quand la recherche ne retourne aucun résultat, le message affiché est trop générique sans suggestion. ✅ Solution : Remplacer par : 'Aucun résultat pour "{{ $query }}". Vérifiez l'orthographe ou essayez des termes plus généraux.' + bouton 'Retour à l'accueil' + suggestion de 3 thématiques populaires.

🎫 [UX-010] Page 404 — Personnaliser avec navigation de retour 📍 Localisation : resources/views/errors/404.blade.php (créer si absent) 🟡 Priorité : P2 ⏱️ Effort : XS 📝 Problème : La page 404 n'est pas personnalisée. L'utilisateur voit la page d'erreur Laravel par défaut, sans lien de retour ni contexte. ✅ Solution : Créer resources/views/errors/404.blade.php avec le layout principal. Message : 'Page introuvable'. Proposer : lien accueil, lien recherche, lien contact.

## 8.3 Sprint UI-3 — Excellence (1 semaine)

Améliorations P3 pour atteindre l'excellence UX. Objectif : atteindre 8.8/10.

🎫 [UX-011] Accessibilité — Ajouter aria-expanded sur l'accordéon FAQ 📍 Localisation : resources/views/faq/index.blade.php 🟢 Priorité : P3 ⏱️ Effort : XS 📝 Problème : L'accordéon FAQ est fonctionnel visuellement mais les lecteurs d'écran ne peuvent pas déduire l'état ouvert/fermé de chaque item. ✅ Solution : Ajouter aria-expanded='false' sur chaque bouton d'accordéon, mis à jour via Alpine.js ou JavaScript vanilla lors du toggle.

🎫 [UX-012] Contraste — Corriger les textes gris insuffisants (WCAG AA) 📍 Localisation : resources/css/ ou style.min.css 🟢 Priorité : P3 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : Plusieurs éléments de texte secondaire utilisent #888 ou équivalent sur fond blanc, donnant un ratio de contraste ~3.5:1 (minimum WCAG = 4.5:1). ✅ Solution : Passer les textes secondaires de #888888 à #666666 minimum (ratio ~5.7:1). Vérifier avec WebAIM Contrast Checker.

🎫 [UX-013] Tri démarches — Changer le tri par défaut de id ASC à pertinence 📍 Localisation : app/Http/Controllers/DemarcheController.php 🟢 Priorité : P3 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : La liste des procédures est triée par id (ordre d'insertion en base). Les procédures les plus consultées ne remontent pas en tête de liste. ✅ Solution : Ajouter ->orderBy('downloads_count', 'desc')->orderBy('titre', 'asc') comme tri par défaut. Proposer un select de tri dans la vue (Alphabétique / Plus consultées).

🎫 [UX-014] Alt texts — Ajouter des descriptions sur toutes les images de contenu 📍 Localisation : Toutes les vues avec <img> de contenu 🟢 Priorité : P3 ⏱️ Effort : S 📝 Problème : Plusieurs images (logos organismes, photos articles) n'ont pas d'attribut alt, rendant le contenu inaccessible aux lecteurs d'écran et dégradant le SEO. ✅ Solution : Utiliser le titre ou nom de l'entité comme alt. Ex: <img alt='Logo {{ $organisme->nom }}'> ou alt='{{ $article->titre }}'

# 9. Récapitulatif & Objectifs Post-Sprints

| SPRINT | DURÉE | TICKETS | SCORE CIBLE | FOCUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| État actuel (avant sprints) | — | — | 7.4 / 10 | Score de référence |
| Sprint UI-1 — Quick Wins | 1-2 j | UX-001 à 005 | 8.0 / 10 | Breadcrumb, filtres, newsletter |
| Sprint UI-2 — Cohérence | 3-5 j | UX-006 à 010 | 8.4 / 10 | Performance, iconographie, états vides |
| Sprint UI-3 — Excellence | 1 sem. | UX-011 à 014 | 8.8 / 10 | Accessibilité, contrastes, SEO |

## 9.1 Points de vigilance pour les corrections Antigravity

Leçons issues du Sprint technique précédent — à appliquer lors des corrections UI :

- Toujours vérifier le diff complet avant application — particulièrement pour les fichiers Blade complexes (hero-banner, app.blade.php).

- Le fix breadcrumb touchera 2-3 fichiers (hero-banner.blade.php + possiblement les controllers) — vérifier la cohérence du format $breadcrumbs entre tous les controllers.

- Le fix newsletter (Option B) génère 3 nouveaux fichiers (controller, migration, vue de confirmation) — demander le diff pour chacun séparément.

- Tester le filtre région sur l'AnnuaireController existant avant de modifier la vue — confirmer que ?region=Centre fonctionne via curl ou browser.

# Annexes

## A. Commandes de vérification rapide

Commandes à exécuter pour valider les corrections une fois appliquées :

| OBJECTIF | COMMANDE |
| --- | --- |
| Vérifier les images sans lazy loading | grep -r '<img' resources/views/ ¦ grep -v 'loading=' |
| Vérifier les alt manquants | grep -r '<img' resources/views/ ¦ grep -v 'alt=' |
| Vérifier Font Awesome encore présent | grep -r 'fa-' resources/views/ ¦ wc -l |
| Tester filtre région annuaire | curl 'localhost:8000/annuaire?region=Centre' |
| Vérifier breadcrumbs dans les controllers | grep -r 'breadcrumbs' app/Http/Controllers/ |
| Lancer les tests PHPUnit | php artisan test --env=testing |

## B. Méthodologie d'audit

- Heuristiques Nielsen (10 principes d'utilisabilité)

- WCAG 2.1 AA — Web Content Accessibility Guidelines

- Analyse statique des templates Blade (sans rendu navigateur)

- Revue des controllers Laravel pour cohérence données/vues

- Google Antigravity IDE — Agent autonome d'analyse de code

- Claude Sonnet — Synthèse et recommandations

Service Public BF v2 — Audit UI/UX & Fonctionnel — Mars 2026

Burkina Faso — Unité · Progrès · Justice